衢州学院关于《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目的公开询价公告

根据有关规定，现就衢州学院《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目进行公开询价，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

一、项目内容：《行政楼、商业用房等周边绿地提升》

二、项目编号：衢院询2018-48

三、项目概况

| 名 称 | 具体内容及要求 |
| --- | --- |
| 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》 | 详见询价文件第三章 |

四、供应商的资质要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门注册登记的具有园林绿化经营范围的企业（公司）或个体工商户。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2018年 11月2日10:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院（行政楼219室），逾期作废。

七、询价时间和地点

时间：2018年11月2日10:00时（北京时间）

地点：衢州学院行政楼评标室122室

八、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

- 九、本询价文件由衢州学院采购工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

附件：衢州学院关于迎接教学合格评估草花摆放项目的询价文件

衢州学院招投标工作办公室

2018年10月26 日

附件：

衢 州 学 院

关于《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目的询价文件

第一章 询价公告

根据有关规定，现就衢州学院《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目进行公开询价，欢迎符合相关资质的单位参加报价。具体如下：

一、项目内容：行政楼、商业用房等周边绿地提升

二、项目编号：衢院询2018-48

三、项目概况

| 名 称 | 具体内容及要求 |
| --- | --- |
| 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》 | 详见询价文件第三章 |

四、供应商的资质要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门注册登记的具有园林绿化经营范围的企业（公司）或个体工商户。

五、获取询价文件方式

询价文件见附件，请各有意参与询价的供应商自行下载。

六、递交报价文件截止时间和地点

截止时间：2018年 11月2日10:00时（北京时间）。报价文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。报价文件必须在报价截止时间前送达衢州学院（行政楼219室），逾期作废。

七、询价时间和地点

时间：2018年11月2日10:00时（北京时间）

地点：衢州学院行政楼评标室122室

八、发布公告的媒体

衢州学院招标采购网（http://www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg/）。

- 九、本询价文件由衢州学院采购工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号。

联系人：曹老师，电话（传真）：0570-8015042，邮政编码：324000。

附件：衢州学院关于迎接教学合格评估草花摆放项目的询价文件

衢州学院招投标工作办公室

2018年 10月26 日

第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州学院 |
| 2 | 项目名称 | 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》 |
| 3 | 实施地点 | 衢州学院校园内 |
| 4 | 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》 | 一、食堂北边和商业用房东边绿带 （一）种植方案 1.清理清运六月雪、海桐、移植小叶黄杨球和红花檵木球。 2.规格： 六月雪、海桐H≥80cm,P≥40cm, 小叶黄杨球H≥120cm,P≥130cm, 红花檵木球H≥150cm,P≥220cm （二）面积（数量）和要求 1. 挖除六月雪，面积270m2， 2. 挖除海桐面积：80 m2 3. 移植小叶黄杨球13棵 4. 移植红花檵木球8棵 5. 挖除的六月雪和海桐清运出校园。 二、行政楼北边绿地 （一）种植方案 1.种植地被植物 2.品种：沿阶草和吉祥草配种 3.种植密度：8丛×8丛/m2,每丛5-6枝； 吉祥草6丛×6丛/m2，每丛3-4枝. 3.清理清运六月雪和小叶黄杨 规格： 六月雪、小叶黄杨,H≥80cm,P≥40cm, （二）面积（数量）和要求 1.沿阶草面积：200m2 2.吉祥草面积：430m2 3.六月雪和小叶黄杨面积：220 m2 4. 挖除的六月雪和小叶黄杨清运出校园 三、学校东大门附近绿地 （一）种植方案 1.种植沿阶草 2.种植密度： 沿阶草8丛×8丛/m2，每丛5-6枝； 3.清除结香灌木 （二）面积（数量）和要求 1. 沿阶草面积：74.5m2 2.结香灌木面积：27.5m2 4. 挖除的结香灌木清运出校园 四、商业用房北边绿地 （一）种植方案 1.种植沿阶草 2.种植密度： 沿阶草8丛×8丛/m2，每丛5-6枝； （二）面积（数量）和要求 1.沿阶草面积：303.00m2 2.挖除的构树树根清运出校园 五、项目要求 （1）所有苗木的成活率为100%，要求所有的苗木生长健壮、植株饱满，无病虫害。本项目养护期为1年，养护期从项目完工，经业主组织验收合格后计。 （2）项目费用支付方式为转账，完工验收合格支付合同款额的80%，养护期结束经业主组织验收合格后，再支付合同款额的20%。 （3）文明施工，施工期间工人的劳动安全由中标方负责，学校不负任何责任。施工场地所有杂物必须按要求清理出校园，清理清运费用包括在合同金额内。 （4）施工期限：2018年11月10日前完工。 （5）因施工需拉运种植土的，费用按实际发生数量计。 |
| 5 | 质量要求 | 符合采购人提出的各项实施要求 |
| 6 | 供应商资质要求 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门注册登记的具有园林绿化经营范围的企业（公司）或个体工商户。 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
| 7 | 现场勘察 | 报价人报价前需要到现场勘察。集中勘察时间：2018年10月 30 日上午10:00；联系人：姚老师；电话：13587009017。 |
| 8 | 报价文件递交 截止时间 | 2018年11月 2日10 :00 （北京时间）。 |
| 9 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 10 | 报价文件份数 | 叁份 |
| 11 | 询价时间和地点 | 询价时间：2018年 11 月2 日10 :00（北京时间）。 询价地点：衢州学院行政楼122室。 |
| 12 | 报价费用 | 供应商自行承担与参加询价有关的所有费用。 |
| 13 | 预算价格 | 肆万捌仟陆佰柒拾元整（48670.00元） （报价超过预算价作无效响应处理） |

- 二、报价文件的组成及封装

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分，需包装密封完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。密封时在封口及相关部位加盖报价人单位公章及委托代理人签名或盖章。

1.资格证明文件材料：①营业执照副本复印件；②税务登记证副本复印件；③法定代表人（或负责人）身份证复印件；④委托代理人身份证复印件；⑤法定代表人（或负责人）授权书（格式详见第四章）；⑥质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑦报价人认为需要提供的其他材料。

2.商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人提供的各种复印件需加盖单位公章。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、材料费、搬运费、人工费、运输费、安装调试费、税费、售后及与之相关的所有费用。

报价超过预算价作无效响应处理。

- 四、询价小组

采购小组由3人组成，由学校采购办在开标前于专家库随机抽取。采购小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和询价文件的要求推荐评审结果。

- 五、询价程序及成交办法

1.采购小组对报价供应商进行资格性审查，当符合供应商资格要求的供应商少于三家时，项目终止。

2.询价成交原则：根据符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的未成交的供应商。

3.预中标供应商在衢州学院采购招标网公示三个工作日，如无异议，双方签订合同。

- 第三章  项目内容及要求

一、项目内容及要求

| 序号 | 名 称 | 具体内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》 | 一、食堂北边和商业用房东边绿带 （一）种植方案 1.清理清运六月雪、海桐、移植小叶黄杨球和红花檵木球。 2.规格： 六月雪、海桐H≥80cm,P≥40cm, 小叶黄杨球H≥120cm,P≥130cm, 红花檵木球H≥150cm,P≥220cm （二）面积（数量）和要求 1. 挖除六月雪，面积270m2， 2. 挖除海桐面积：80 m2 3. 移植小叶黄杨球13棵 4. 移植红花檵木球8棵 5. 挖除的六月雪和海桐清运出校园。 二、行政楼北边绿地 （一）种植方案 1.种植地被植物 2.品种：沿阶草和吉祥草配种 3.种植密度：8丛×8丛/m2,每丛5-6枝； 吉祥草6丛×6丛/m2，每丛3-4枝. 3.清理清运六月雪和小叶黄杨 规格： 六月雪、小叶黄杨,H≥80cm,P≥40cm, （二）面积（数量）和要求 1.沿阶草面积：200m2 2.吉祥草面积：430m2 3.六月雪和小叶黄杨面积：220 m2 4. 挖除的六月雪和小叶黄杨清运出校园 三、学校东大门附近绿地 （一）种植方案 1.种植沿阶草 2.种植密度： 沿阶草8丛×8丛/m2，每丛5-6枝； 3.清除结香灌木 （二）面积（数量）和要求 1. 沿阶草面积：74.5m2 2.结香灌木面积：27.5m2 4. 挖除的结香灌木清运出校园 四、商业用房北边绿地 （一）种植方案 1.种植沿阶草 2.种植密度： 沿阶草8丛×8丛/m2，每丛5-6枝； （二）面积（数量）和要求 1.沿阶草面积：303.00m2 2.挖除的构树树根清运出校园 五、项目要求 （1）所有苗木的成活率为100%，要求所有的苗木生长健壮、植株饱满，无病虫害。本项目养护期为1年，养护期从项目完工，经业主组织验收合格后计。 （2）项目费用支付方式为转账，完工验收合格支付合同款额的80%，养护期结束经业主组织验收合格后，再支付合同款额的20%。 （3）文明施工，施工期间工人的劳动安全由中标方负责，学校不负任何责任。施工场地所有杂物必须按要求清理出校园，清理清运费用包括在合同金额内。 （4）施工期限：2018年11月10日前完工。 （5）因施工需拉运种植土的，费用按实际发生数量计。 |

注： 1.报价人报价前需要到现场勘察，予以明确项目详细要求。集中勘察时间：2018年 10 月30  日上午10:00；

2.项目联系人：姚老师；电话：13587009017。

二、商务要求

1. 《行政楼、商业用房等周边绿地提升》

项目要求在2018年11月10日前完工。

2.质量要求

供应商须严格按照询价文件规定的要求施工，确保服务质量。

3.付款方式

在项目实施达到规定要求的前提下，经验收合格之日至1个月，付合同总价的80%。养护期结束经业主组织验收合格后，再支付合同款额的20%。

第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报 价 一 览 表

项目名称：迎接教学合格评估草花摆放   项目编号 ： 衢院询：2018-48

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： （ ￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、搬运费、人工费、运输费、税费、售后及与之相关的所有费用，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以打印也可以手写。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                                 法定代表人(姓名、职务)                 授权               （全权代表姓名职务）为全权代表，参加《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目（项目编号：衢院询2018-48）的招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量保证和服务承诺书格式

质量保证和服务承诺书

致：衢州学院

对于贵方的《行政楼、商业用房等周边绿地提升》项目（项目编号：衢院询2018-48）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照项目要求，确保质量。

2.安全责任承诺：在运输、搬迁、种植、养护等过程中，一切安全责任和费用均由我方负责。

3.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

4.服务承诺：如我单位中标，我们将积极主动履行好本项目的施工和养护职责；不附加任何条件并满足全部项目要求；按招标文件和专业标准执行，养护期间主动积极，文明服务，严格执行考核办法，严格遵守学校规章制度，严格遵守合同协议条款。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月   日