衢州学院关于公寓楼房间粉刷项目的公开招商公告

根据有关规定，现就衢州学院公寓楼房间粉刷项目进行公开招商。具体如下：

一、项目内容：公寓楼房间粉刷项目

二、项目编号：衢院商2015-03

三、项目概况

1.项目内墙粉刷面积约为26180M2，外墙面积约为8228M2。

2.墙体天棚基层清理，填补腻子，局部腻子。

3.磨砂纸墙体天棚打磨，刷涂乳胶漆底漆。

4.墙体天棚面修整，刷涂第二遍乳胶漆。

5.乳胶漆作业时，踢脚线、门、衣柜、角线等交接部位用分色纸贴上，施工完毕后方可撕开。

6.涂刷面颜色一致，不允许有透底、漏刷、掉粉、起皮等质量缺陷。

7.房间内采用内墙面乳胶漆，外墙采用外墙涂料。

8.施工完毕后，房内施工垃圾清理。

9.该项目必须在2015年8月15日前完成。

四、对供应商的资质要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的，具有三级及以上资质的建筑、装饰装修、市政工程企业（公司）。

3.为保证项目进度，同期已承建衢州学院基建工程类项目的供应商不得参加本项目的投标。项目负责人必须是本单位的正式职工（提供近一年的社保证明原件）。

4.在衢州学院建筑施工中有不良记录的单位和个人不得参加本项目的投标。

五、报名及招商文件的领取

有意参与招商的供应商请于2015年7月17日至2015年7月23日上班时间前往衢州学院招投标工作办公室（行政楼219室）报名。报名时须提交以下资料：

1.企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.企业资质证书副本复印件（加盖单位公章）。

3.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、现场勘察时间：2015年7月22日上午9：00时（北京时间）由校方后勤管理处人员带至现场。所有报名的供应商都必须到场，否则取消其投标资格。

联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。

七、递交响应文件截止时间和地点

截止时间：2015年7月24日14:30 时（北京时间）。响应文件必须包装密封（在密封处盖上单位公章）完整，并在包装袋封面分别注明项目名称、编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话。响应文件必须在响应截止时间前送达衢州学院开标室（行政楼121室），逾期作废。

八、投标人在参与招商过程中的一切费用自负。

九、本公告发布网址：

衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）。

十、本招商文件由衢州学院招投标工作办公室、后勤管理处负责解释。

联系地址：衢州学院（浙江省衢州市九华北大道78号），邮政编码：324000。

招商文件发放和质疑接收联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：薛老师，电话：0570-8026656，13957033932。

衢州学院招投标工作办公室

2015年7月17日